프로젝트 계획서
프로젝트 명	차선 감지 자율 주행(Line-Detector Auto-race)
개요	OpenCV를 이용한 라인탐지 자율주행 하는 로봇 구현
팀원(역할)	최정우(PM) / 최성환(SW) / 이재현(FW) / 박진섭(HW) / 김은진 (HW)
세부 기능	- OpenCV활용 pi카메라 제어 / - pi 카메라 (곡선 감지) / - OpenCV를 이용한 신호등 인식 (적색등, 녹색등) / - 임무 장비 구동을 위한 ROS 노드 작성
참 고 / 자 료	Turtlebot3 aduino 제어 / https://github.com/greattoe/ros2tutorial/blob/master/turtlebot3/turtlebot3_n_arduino/turtlebot3_n_arduino.md / OpenCV 활용 Pi camera 제어 / https://chick-it.tistory.com/20 / robotis-emanual / https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/quick-start/#pc-setup
일 정	(10/23~10/27) - 기능구현 회의, 자료조사, 역할분담, 보고서 작성 / (11/02~11/06) – OpenCV를 이용한 line Detect / 곡선 감지 / (11/07~11/10) - OpenCV를 이용한 line Detect 기능 구현 / (11/11~11/15) - 임무장비 제작 및 구동 FW작성 / (11/16~11/20) - 임무 장비 구동을 위한 ROS 노드 작성 / (11/21~11/24) - 통합 코드 작성 및 연동 테스트 / (11/25~11/27) - 시연 영상 촬영 및 발표자료 작성